## Slide 1: 캘린더형 복약기 모니터링 앱
중간 발표(1)
3조 곽민서 구교웅 김성덕 이현성

## Slide 2: 목차
1
수행 배경 및 목표
2
전체 시스템 구조도
3
요구분석 및 정의
4
진행 상황
5
이슈 사항 및 해결 방안
6
향후 일정

## Slide 3: 수행 배경 및 목표
수행 배경
복약기와 연동이 되는 웹사이트
웹사이트, 복약기와 연결된 DB
편하게 쓰기 위해 모든 것이 연결 된 어플은 없음
목표
UI/UX 직관적으로 다듬기
어플 내 데이터 서버 구축
어플로 복약기, 생체신호 모니터링
품질 높이기

## Slide 4: 전체 시스템 구조도
안드로이드
APP
캘린더형 복약기
고객
복약 시간 알림
복약 정보 모니터링
생체신호 측정값 및 추이 확인
복약 정보 입력
복약 기록 데이터 전송
생체신호 측정기록 전송
복약기 데이터 전송
DB 서버
복약기 이용
생체신호 측정기기
생체신호 측정
측정 데이터 전송
수동 복약 기록 입력값 전송
생체신호 측정값 전송

## Slide 5: 요구분석 및 정의 – 요구사항 명세서
기능적 요구
복약 상태 모니터링
생체신호 모니터링
복약 알림 시간 설정
비기능적 요구
데이터 전달에 딜레이 없음
UI/UX 직관적으로 디자인
알람 날짜 및 시간 조작 간편화
호환성
  신체 측정기기
  블루투스

## Slide 6: 요구분석 및 정의 – usecase diagram
고객
생체신호 측정
복약 모니터링
생체신호 모니터링
복약 알람
측정기
복약기
사용자 인증
생체신호 기록
≪포함≫
≪포함≫
≪포함≫
≪포함≫

## Slide 7: 진행 상황
프로토타입 어플 분석 중
각 포지션 별 업무 구체화

## Slide 8: 진행 상황 – 프로토타입 분석

## Slide 9: 진행 상황 – 포지션별 구체화
프론트엔드
UI 레이아웃 배치관
  피그마(Figma) 이용
  Java
색상 테마 다양화
UX 편의성 개선
반응형 디자인 설계
백엔드
어플 내 서버 구축
  java spring boot
알람 서비스 구현
DBMS는 MSSQL로 진행

## Slide 10: 이슈 사항
알림 설정 관련 이슈
  알림 기능을 효율적으로 구현할 수 있는 방법
  앱을 통해 기기 설정 변경 시 복약기에서 설정이 변경되었다는 알림이 가야 하는가?
기기와의 연동 관련 이슈
  측정 기기와 앱이 통신할 때 블루투스를 통해 직접 통신하는 지 서버를 통해서 통신하는 지 구조 파악 필요
노약자를 위한 앱 UI 설계 방향
  글자 크기 조정이나 그래프 굵기 조정을 통한 시각화 향상

## Slide 11: 향후 일정
멘토님과 만남 (9/25)
세부 내용 설계 후 개발 착수

## Slide 12: 감사합니다
3조 곽민서 구교웅 김성덕 이현성